## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kodlar:

A= %80-%100 arası gerçekleşme veya çok başarılı.

B= %60-%79 arası gerçekleşme veya başarılı.

C= %40-%59 arası gerçekleşme veya orta derecede başarılı.

D= %20-%39 arası gerçekleşme veya düşük başarı.

E= %19’dan az gerçekleşme veya zayıf.

| Yıllar | Stratejik Öncelikler (Faaliyet ve Projeler) | Hedef Değerler | Dönem Sonu Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Yıl | Şehir genelinde 30.000 ton Asfalt kullanılarak 12 km asfalt kaplama yol ve yama çalışması yapmak. | 30.000 ton Asfalt 12 km asfalt yol ve yama | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E. |
|  | İlimizin muhtelif cadde ve sokaklarında 15 km Bordür, 32.500 m2 beton parke ile tretuvar kaplaması yapmak. | 15 km bordür 32.500 m2 tretuvar | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E. |
|  | 12.000 m2 Beton Parke Yol Kaplama Çalışması yapmak. | 12.000 m2 parke kaplama | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | 6 Km Yeni İmar Yolu Açımı. | %100 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | 300 m2 Karo, Andezit ve Görme Engelli Taşı Tamiratı, 50.000 m2 sathi kaplama yapmak. | %100 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | 160 mt Beton Perde Duvar (İstinat Duvarı) yapmak | %100 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E. |
|  | Yeni İtfaiye Hizmet Binası İnşaatını tamamlamak. | %100 | ( ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( X ) E. |
|  | Merkez Çarşı Hamamı (Ebçetin Hamamı) Restorasyonu Yapmak. | %50 | ( ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( X ) E |
|  | Kır Düğün Salonu Yapmak. | %100 | ( ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( X ) E. |
|  | Tuz Mağarası Otopark ve Çevre Düzenlemesi Yapmak. | %50 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E. |
|  | Aquapark Yapmak. | %50 | ( ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( X ) E. |
|  | Belediye birimlerine malzeme depoları yapmak. | %100 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E. |
|  | Millet Kıraathanesinin (Eski Askeri Gazino) Bakım ve onarımını yapmak. | %50 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E. |
|  | Birim personeline yıllık ortalama 20 saat mesleki ve teknik eğitim verilmesi sağlanacak. | %100 | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E. |

46