## SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Kodlar:

A= %80-%100 arası gerçekleşme veya çok başarılı.

B= %60-%79 arası gerçekleşme veya başarılı.

C= %40-%59 arası gerçekleşme veya orta derecede başarılı.

D= %20-%39 arası gerçekleşme veya düşük başarı.

E= %19’dan az gerçekleşme veya zayıf.

| 2. Yıl | Hizmet İçi eğitim yapılması | ( ) A ( ) B ( X ) C ( ) D ( ) E |
| --- | --- | --- |
|  | Şehir içerisindeki yangın yer üstü hidratlarının tamamının bakımı ve kontrolü | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | İçme Suyu kayıp kaçak ile mücadele kapsamında şehir şebekesinde meydana gelen fiziki kaçakların tespiti ve onarılması | ( ) A ( ) B ( X ) C ( ) D ( ) E |
|  | Mevcut içme suyu şebekesinin sayısallaştırılma çalışmalarına başlanması | ( ) A ( ) B ( ) C ( X ) D ( ) E |
|  | Yeni yerleşim yerlerine içme suyu alt yapısının tesisi | ( ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( X ) E |
|  | TOKİ Terfi ve TOKİ su deposunun bakım ve onarımının yapılması | ( X ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | D765 Karayolu üzerinde bulunan Kenbağ bölgesi iletim hattında yapılacak yenileme | ( ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( X ) E |
|  | Şebeke basınç bölgelerinden yaşanan sorunlar nedeni ile bazı bölgelerde yapılacak çalışmalar kapsamında basınç bölgelerinin tadil edilmesi | ( ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( X ) E |
|  | IPA kapsamında yapılacak altyapı çalışmalarına iştirak | ( ) A ( X ) B ( ) C ( ) D ( ) E |
|  | Yağmursuyu drenaj ve Kanalizasyon hatları yapımı ve yenileme çalışmaları | ( ) A ( ) B ( X ) C ( ) D ( ) E |

47