## KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Kodlar:

A= %80-%100 arası gerçekleşme veya çok başarılı.

B= %60-%79 arası gerçekleşme veya başarılı.

C= %40-%59 arası gerçekleşme veya orta derecede başarılı.

D= %20-%39 arası gerçekleşme veya düşük başarı.

E= %19’dan az gerçekleşme veya zayıf.

| Yıllar | Stratejik Öncelikler (Faaliyet ve Projeler) | Hedef Değerler | Dönem Sonu Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Yıl | 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. ve 75.maddelerine istinaden Bakanlar Kurulu Kararı ile “Çankırı Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” olarak ilan edilen 3.etap alanının kentsel dönüşümünün yapılması | % 40 | ( ) A ( ) B ( ) C ( X ) D ( ) E |
|  | 6306 Sayılı Afet Riski Alanındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan ilan edilen İlimiz Merkez Kırkevler Mahallesi 18,78 ha alanın kentsel dönüşümünün yapılması | % 40 | ( ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( X ) E |
|  | 6306 Sayılı Afet Riski Alanındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan ilan edilen İlimiz Merkez Fatih (Yeniköy) Mahallesi 3,1 ha alanın kentsel dönüşümünün yapılması | % 40 | ( ) A ( ) B ( ) C ( X ) D ( ) E |

53